**Отчет о проведенных работах**

**по капитальному ремонту, ремонту и содержанию и автомобильных дорог в 2021 году**

На 01.01.2022 года в районе 56 автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, протяженность которых составляет - 116,072 км из них:

с твердым покрытием - 2,064 км;

щебеночные-0,165 км;

гравийные – 1,938 км;

грунтовые – 111,134 км.

В зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильные дороги общего пользования местного значения отнесены к V категории.

Мосты - 16 шт., в том числе:

железобетонные - 3 шт.;

деревянные - 13 шт.

В 2021 году дорожный фонд Маловишерского муниципального района составил 27556,9 тыс.руб, из них акцизы 4828,0 тыс.руб, субсидии из дорожного фонда Новгородской области 22548,2 тыс.руб., полномочия поселений 180,7 тыс.руб.

В течение 2021 года отремонтировано 5,137 км. дорог из них: в твердом покрытии 1,177 км. Выполнен ремонт двух водбопрпусконых труб протяженностью 18 п.м.

Работы по летнему содержанию выполнены на 12,672 км. автодорог.

Строительная готовность реконструируемой автомобильной дороги местного значения «г. Малая Вишера, ул. Сосновая» на 01.01.2022 составляет 79,2%.

Разработана документация на ремонт автодороги «Ильичево – Увары» и на капитальный ремонт части автомобильных дорог местного значения ул. Полевая, ул. 3 КДО и 2-й Набережный пер. в г. Малая Вишера с устройством недостающих пешеходных дорожек.

В зимний период работы по расчистке автомобильных дорог от снега и борьба с зимней скользкостью проводятся Администрациями Бургинского и Веребьинского сельских поселений в рамках заключенных соглашений по зимнему содержанию автомобильных дорог.

На 01.01.2022 протяженность дорог соответствующих нормативным требованиям к транспортно эксплуатационным показателям составляет 18,7 км., что на 4,6 % больше показателя предыдущего года.