ПРОЕКТ

Российская Федерация

Новгородская область

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от ____________  2019 г №

г. Малая Вишера

Об отчете о проведенных работах по капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального района за 2019 год

На основании п. 11.3.  Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 14.03.2013 N 123

Дума Маловишерского муниципального района

РЕШИЛА:

отчет о проведенных работах по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района за 2019 год принять к сведению.

Председатель Думы					Г.Г.Жукова

Согласовано						Е.В.Филимонова

Исполнитель:

Зав. отделом						Л.Н.Журавлева

градостроительства

Отчет о проведенных работах

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию и автомобильных дорог за 2019 год

На 01.01.2020  года в районе  59 автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, протяженность которых составляет  - 117,462 км. и 16 мостов. Все дороги относятся к пятой категории.

В 2019 году дорожный фонд Маловишерского муниципального района составил 25116,4  тыс.руб,  из них акцизы 4589,6 тыс.руб, субсидии из дорожного фонда Новгородской области 17262 тыс.руб., остатки прошлых лет 3264,8 тыс.руб.

В течение 2019 года отремонтировано 6,724 км. дорог из них: капитальный ремонт - 1,532 км.,  ремонт - 5,192 км.

После капитального ремонта и ремонта введены в эксплуатацию 18 шт. труб водопропускных, общая длина 108,9 п.м.

Отремонтирован  мост  а/д  Комель - Большое Кленово  протяженностью 16 п.м. Также проводились работы по содержанию  автомобильных дорог – это ликвидация размытых и разрушенных участков автомобильных дорог по ЧС, профилирование дорог, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части покрытия с добавление ПГС, вырубка  древосно-кустарниковой растительности. Все предусмотренные  работы были выполнены в полном объеме в соответствии с заключенными контрактами.

Разработана комплексная схема организации дорожного движения.

В зимний период работы по расчистке автомобильных дорог от снега и борьба с зимней скользкостью проводятся Администрациями Бургинского и Веребьинского сельских поселений в рамках заключенных соглашений по зимнему содержанию автомобильных дорог.

Информация

о проведенных работах по капитальному ремонту, ремонту и содержанию

автомобильных дорог за 2019 год

| N п/п | Автомобильная дорога, на которой проводился ремонт (описание автомобильной дороги и идентификационный номер) | Площадь проведенного ремонта на автомобильной дороге (км/ кв.м.) | Виды проведенных работ | Общий объем выделенных средств на проведение ремонта, тыс. руб. | Объем средств, потраченных на проведение ремонта, тыс. руб. | Иная информация (планируемые и фактические сроки начала и окончания работ, выявленные недостатки работ, устранение недостатков работ, гарантийный срок выполненных работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подъезд к д. Ильичево | 2,975/19659 | Ремонт дороги | 4007,6982 + 217,6632 | 1939,132 + 217,6632 | Работы выполнены |
| 2. | Городищи-Золотое Колено | 1,06/3180 | Ремонт | 1085,140 | 1085,140 | Работы выполнены |
|  |  | 0,046/276 | Капитальный ремонт | 599,128 + 555,484 | 599,112 + 555,484 | Работы выполнены |
|  |  |  | Содержание | 64,237 | 64,237 | Работы выполнены |
| 3. | Захарово-Выставка |  | Капитальный ремонт | 405,517 | 405,517 | Работы выполнены |
|  |  |  | Содержание | 636,691 | 622,488 | Работы выполнены |
| 7. | Ремонт автомобильных дорог: «Коньково – Малое Пехово», "Заречье-204 км Октябрьской ж.д."и пр. |  | ремонт | 102,426 | 102,425 | Работы выполнены |
| 8. | Заборовье-Гусево; подъезд к д. Заборовье; подъезд к д.Ильичево |  | Ремонт в рамках ЧС | 420,782 | 420,782 | Работы выполнены |
| 9. | Ремонт моста на автомобильной дороге "Подъезд к д.Нижнии-Верхнии Гаголицы"" |  | ремонт | 24,604 | 24,604 | Работы выполнены |
| 10 | Дорога на новое кладбище» |  | ремонт | 396,940 | 396,940 | Работы выполнены |
| 11 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Комель-Большое Кленово участок с км. 1,177-2,709 | 1,532/6894 | капитальный ремонт | 13314,036 | 12785,568 | Работы выполнены |
| 12 | Ремонт моста на а/д Комель-Большое Кленово | 0,016/77,7 | ремонт | 1231,464 | 1231,448 | Работы выполнены |
| 13 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Комель-Большое Кленово участок с км. 1,177-2,709 (уст-во дополнительных труб) |  | капитальный ремонт | 204,275 | 204,275 | Работы выполнены |
|  | Итого |  |  | 23266,085 | 20654,815 |  |