Приложение №1

Информация о состоянии заправочной инфраструктуры природного газа в Новгородской области

| п/п | Заполняется из справочника | Общие сведения (для публичных АЗС – из фискального чека) | Технические/эксплуатационные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид (публичная/топливозаправочный пункт (ТЗП)) | Наименование объекта | Адрес объекта | Наименование оператора (эксплуатанта) | ИНН оператора (эксплуатанта) | Количество постов заправки | Мощность компрессорной установки |
|  |  |  |  |  |  | шт. | н.м. куб. в час |
| 1. | публичная | АГНКС-1, Великий Новгород | г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, 72 | ООО «Газпром газомоторное топливо» | 3905078834 | 7 | 8 935 |
| 2. | публичная | АГНКС-2, Великий Новгород | г. Великий Новгород, д. Новая Деревня, Пригородный переулок д. 9А | ООО «Газпром газомоторное топливо» | 3905078834 | 8 | 12 264 |
| 3. | публичная | Площадка разгрузки КриоПАГЗ пгт. Крестцы | Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, пос. Крестцы | ООО «Газпром газомоторное топливо» | 3905078834 | ПАГЗ | ПАГЗ |
| 4. | ТЗП | ТЗП Две Столицы | Г. Валдай, пер. Дворецкий переезд, 8А | ООО «АГНКС 2С» | 5302015122 | 4 | 1450 |
| 5. | публичная | криоАЗС - 1 | Новгородская область, Окуловский район, М-11, 423 км. справа к.н. 53:12:0433003:256 | ООО «Газпром газомоторное топливо» | 3905078834 | 6 | 3900 |
| 6. | публичная | криоАЗС - 2 | Новгородская область, Окуловский район, М-11, 423 км. слева к.н. 53:12:0433003:254 | ООО «Газпром газомоторное топливо» | 3905078834 | 6 | 3900 |

2. Планируемые к вводу объекты заправки ТС природным газом в Новгородской области на период 2021-2024 гг.

| п/п | Заполняется из справочника | Общие сведения (для публичных АЗС – из фискального чека) | Технические/эксплуатационные характеристики объекта | Планируемая дата ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид (публичная/топливозаправочный пункт (ТЗП)) | Наименование объекта | Адрес объекта | Наименование оператора (эксплуатанта) | ИНН оператора (эксплуатанта) | Количество постов заправки | Мощность компрессорной установки | квартал, год |
|  |  |  |  |  |  | шт. | н.м. куб. в час |  |
| 1. | Блочная АГНКС | АГНКС №2 «РосГаз» | Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 173 к.н. 53:23:8624302:109 | ООО «РосГаз» | 7843312133 | 12 | две установки по 600 | 1 квартал 2022 |
| 2. | АГНКС | АГНКС | Новгрородская область, город Боровичи, улица Газа, 2Б к.н. 53:22:0021306:6 | ИП Тимофеев Е.В. | 780723118614 | 6 | 1000 | 1 квартал 2022 |
| 3. | АГНКС | АГНКС | Новгородская обл., Боровичский р-н, Сушанское с/п, з/у № 152 к.н. 53:02:0151501:290 | ООО "ГАЗЭКО" | 5320028597 | 2 | 520 | 1 квартал 2022 |
| 4. | АГНКС | АГНКС | Великий Новгород, ул. Якова Павлова, 2 к.н. 53:23:7401102:3 | ООО "Агрогаз" | 5321202270 | - | - | 1 квартал 2022 |
| 5. | АГНКС + криоПАГЗ | АГНКС + криоПАГЗ | Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, пос. Крестцы к.н. 53:06:0130206:521 | ООО «Газпром газомоторное топливо» | 3905078834 | - | - | 4 квартал 2021 |
| 6. | АГНКС | АГНКС | Новгородская область, г. Валдай, ул. Выскодно 2 к.н. 53:03:0105047:138 | ООО «Газпром газомоторное топливо» | 3905078834 | - | - | 2 квартал 2022 |
| 7. | АГНКС | АГНКС | Новгородская область, Новгородский район, с.п. Трубичинское (Подберезье), М-10 слева к.н. 53:11:1300107:328 | ООО «Газпром газомоторное топливо» | 3905078834 | - | - | 4 квартал 2022 |
| 8. | АГНКС | АГНКС-1 | Новгородская область, г. Боровичи к.н. 53:22:0010905:12 | ООО «Газпром газомоторное топливо» | 3905078834 | - | - | 2023 |

3. Перечень обслуживающей инфраструктуры газомоторного топлива

| Субъект | Наименование объекта | Адрес | Наименование юридического лица | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новгородская область | Сервисный центр ППТО | Новгородская обл., г. Великий Новгород, пр. Александра Корсунова, д. 6А | ИП Поржичкевич А.Н. | autostudios.vn@yandex.ru +7 (909) 566-28-77 |
| Новгородская область | Сервисный центр ППТО | Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Окуловская, д. 4 | ИП Ефимов А.С. | am33.12@mail.ru Сайт: http://gbo53.ru/ +7 (921) 024-08-20 |

4. Общая информация

4.1. Переоборудование техники на природный газ.

Целевой показатель на текущий год составляет 148 единиц техники и освоение 5,316 млн. рублей.

С сентября текущего года переоборудовано 3 единицы техники на общую сумму 249900 рублей, что составляет на текущий момент 4.7%.

| Меры поддержки | Тип адресата получения поддержки | Планируемый объем финансирования в 2020-2024 гг. (с детализацией по годам) (млн.рублей) |
| --- | --- | --- |
| Предоставление субсидий (на компенсацию части затрат строительство, переоборудование) | строительству объектов заправки транспортных средств природным газом | 2021 год: областной бюджет – 8,280 федеральный бюджет – 27,720 |
|  | переоборудование транспортных средств на использование природного газа | 2021 год: областной бюджет – 1,223 федеральный бюджет – 4,093 |

4.2. Прогноз по использованию субсидии в 2021:

| Наименование показателя | Всего, тыс. руб. | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление субсидий на переоборудова- ние транспорта | 5316 | 250 | 670 | 590 | 590 |

Итого: 2100 тысяч рублей, что составляет 39,5% от выполнения.

4.3. Информация по потенциальным участника программы:

- ПАО «Акрон» – В текущем году от переоборудования отказались.

- Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» – заинтересованы на 2022 год.

- Спецтехника, коммунальные службы – в планах переоборудование 14 грузовых автомобилей до конца года.

- Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области – переоборудование пяти машин до конца года.

- АО «БКО» – планируют перевод около 50 единиц техники в 2022 году с вводом заправки в городе Боровичи.

- Таксомоторные фирмы Великого Новгорода – осведомлены, заинтересованы.

По органам исполнительной власти Новгородской области откликнулись на запрос о перевод транспорта на метан только министерство природных ресурсов.

Основная причина неготовности к переводу подвижного состава подведомственных учреждений и организаций на метан отсутствие денежных средств и устаревший парк автомобилей.