**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от  |  | № |  |

г. Малая Вишера

|  |
| --- |
| **Об утверждении муници­пальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муници­пальном районе на 2021-2025 годы»** |

В соответствии со статьей 179. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 08.10.2020 №1027,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2021-2025 годы».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:

от 26.12.2013 № 1008 «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы»;

от 29.09.2014 № 718 «О внесении изменений в муниципальную про­грамму «Улучшение жи­лищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»,

от 14.07.2015 № 485 «О внесении изменений в муниципальную про­грамму «Улучшение жи­лищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»,

от 26.10.2015 № 803 «О внесении изменений в муниципальную про­грамму «Улучшение жи­лищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»,

от 25.03.2016 № 286 «О внесении изменений в муниципальную про­грамму «Улучшение жи­лищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»,

от 26.07.2016 № 724 «О внесении изменений в муниципальную про­грамму «Улучшение жи­лищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»,

от 17.10.2016 № 1014 «О внесении изменений в муниципальную про­грамму «Улучшение жи­лищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»,

от 19.01.2017 № 28 «О внесении изменений в муниципальную про­грамму «Улучшение жи­лищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»,

от 27.03.2017 № 239 «О внесении изменений в муниципальную про­грамму «Улучшение жи­лищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»,

от 16.06.2017 № 780 «О внесении изменений в муниципальную про­грамму «Улучшение жи­лищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»,

от 06.07.2017 № 906 «О внесении изменений в муниципальную про­грамму «Улучшение жи­лищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»,

от 17.10.2017 № 1291 «О внесении изменений в муниципальную про­грамму «Улучшение жи­лищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»,

от 05.03.2018 № 218 «О внесении изменений в муниципальную про­грамму «Улучшение жи­лищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»,

от 16.04.2018 № 369 «О внесении изменений в муниципальную про­грамму «Улучшение жи­лищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»,

от 20.06.2018 № 590 «О внесении изменений в муниципальную про­грамму «Улучшение жи­лищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»,

от 17.10.2018 № 1062 «О внесении изменений в муниципальную про­грамму «Улучшение жи­лищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»,

от 30.01.2019 № 85 «О внесении изменений в постановление Админист­рации муниципального района от 26.12.2013 № 1008»,

от 05.06.2019 № 605 «О внесении изменений в муниципальную про­грамму «Улучшение жи­лищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы»,

от 29.10.2019 № 1169 «О внесении изменений в муниципальную про­грамму «Улучшение жи­лищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы»

от 18.11.2020 № 1177 «О внесении изменений в муниципальную про­грамму «Улучшение жи­лищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы»

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».

**Глава администрации Н.А.Маслов**

Согласовано:

Председатель комитета финансов И.Г. Кузанова

Заведующая юридическим отделом Е.В.Филимонова

Председатель комитета экономики Т.В.Шалагина

и сельского хозяйства

Отдел градостроительства и Л.Н.Журавлева

дорожного хозяйства

Исполнитель: Назарова Н.А.

УТВЕРЖДЕНА

 постановлением Администрации

 муниципального района

 от №

**Муниципальная программа**

**«Улучшение жилищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муници­пальном районе на 2021-2025»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района (далее отдел) |
| Соисполнители муниципальной программы | администрации городского и сельских поселений муниципального района (по согласованию) (далее Администрации);СНКО «Региональный фонд» (по согласованию);организации энергетического комплекса (по согласованию);отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района (далее отдел градостроительства); МКУ «Служба заказчика» (по согласованию);организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством (далее организации);комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района (далее комитет образования). |
| Цели муниципальной программы | обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;повышение энергетической эффективности экономики муниципального района;соблюдение мер экологической безопасности и обеспечение уменьшения факторов риска здоровью населения;удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках; |
| Задачи муниципальной программы | проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилого фонда Маловишерского муниципального района;развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов муниципального района путем строительства, реконструк­ции и капитального ремонта объектов;развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов муниципального района путем строительства реконструкции, ка­питального ремонта объектов;энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муни­ципальном секторе решение проблем организации захоронения твердых бытовых отходов;обеспечение населения услугами пассажирского автотранспорта;  |
| Подпрограммы муниципальной программы  | «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского муниципального района»; «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района»;«Энергосбережение в Маловишерском муниципальном районе»;«Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов»;«Организация транспортного обслуживания населения в Маловишерском муниципальном районе». |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников – 82490,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2021 год – 16498,0 тыс. рублей;2022 год – 16498,0 тыс. рублей;2023 год – 16498,0 тыс. рублей;2024 год – 16498,0 тыс. рублей;2025 год – 16498,0 тыс. рублей;из них:бюджет муниципального района – 82490,0 тыс. рублей, в том числе:2021 год – 16498,0 тыс. рублей;2022 год – 16498,0 тыс. рублей;2023 год – 16498,0 тыс. рублей;2024 год – 16498,0 тыс. рублей;2025 год – 16498,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | повышение удовлетворенности населения района уровнем социально-бытовых условий жизни населения муниципального района;повышение качества безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |

**Подпрограмма**

 **«Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского муниципального района» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе**

**на 2021-2025 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | отдел; СНКО «Региональный фонд» (по согласованию);организации |
| Задачи подпрограммы | Проведение капитального ремонта общего имущества мно­гоквартир­ных домов и жилых помещений муниципального жилого фонда Маловишерского муниципального района |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников – 2270,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2021 год – 454,1 тыс. рублей;2022 год – 454,1 тыс. рублей;2023 год – 454,1тыс. рублей;2024 год - 454,1 тыс. рублей;2025 год - 454,1 тыс. рублей;из них:бюджет муниципального района – 2270,5 тыс. рублей, в том числе:2021 год – 454,1 тыс. рублей;2022 год – 454,1 тыс. рублей;2023 год – 454,1тыс. рублей;2024 год - 454,1 тыс. рублей;2025 год - 454,1 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | количество отремонтированных жилых помещений 10ед., количество отремонтированных МКД – 30ед. |

**Подпрограмма**

 **«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | отдел; организации;организации коммунального комплекса (по согласованию); |
| Задачи подпрограммы | развитие систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов му­ниципального района путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов;развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов му­ниципального района путем строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников - 0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2021 год - 0 тыс. рублей;2022 год - 0 тыс. рублей;2023 год - 0 тыс. рублей;2024 год - 0 тыс. рублей;2025 год - 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | уменьшение доли потерь воды при транспортировке и распределении;увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод |

**Подпрограмма**

 **«Энергосбережение в Маловишерском муници­пальном районе» муниципальной программы «Улучшение жилищных ус­ловий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | отдел; комитет образования  |
| Задачи подпрограммы | энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муници­пальном секторе |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников - 0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2021 год - 0 тыс. рублей;2022 год - 0 тыс. рублей;2023 год - 0 тыс. рублей;2024 год - 0 тыс. рублей;2025 год - 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | снижение потребления электроэнергии в муниципальных учреждениях |

**Подпрограмма**

**«Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | отдел; отдел градостроительства;МКУ «Служба заказчика» (по согласованию); организации |
| Задачи подпрограммы | Решение проблем захоронения твердых бытовых отходов |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников - 0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2021 год - 0 тыс. рублей;2022 год - 0 тыс. рублей;2023 год - 0 тыс. рублей;2024 год - 0 тыс. рублей;2025 год - 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | снижение количества несанкционированных свалок;обеспечение  доступности  услуг  по  сбору  и  вывозу  ТКО  для населения района;охват     населённых пунктов планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО, а также повышение   экологической   культуры   и   степени  вовлечённости населения в сферу безопасного обращения с ТКО |

**Подпрограмма**

**«Организация транспортного обслуживания населения в Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе**

**на 2021-2025 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Отдел;МКУ «Служба заказчика» (по согласованию); организации |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение населения услугами пассажирского автотранспорта |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников - 80219,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2021 год – 16043,9 тыс. рублей;2022 год - 16043,9 тыс. рублей;2023 год - 16043,9 тыс. рублей;2024 год - 16043,9 тыс. рублей;2025 год - 16043,9 тыс. рублей;из них:бюджет муниципального района – 80219,5 тыс. рублей, в том числе:2021 год – 16043,9 тыс. рублей;2022 год - 16043,9 тыс. рублей;2023 год - 16043,9 тыс. рублей;2024 год - 16043,9 тыс. рублей;2025 год - 16043,9 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | удовлетворение потребностей населения в пассажирских автоперевозках, обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского автотранспорта общего пользования |

**I. Характеристика текущего состояния жилищной и комму­нальной сфер**

Газификация района находится на очень низком уровне. Уровень газификации жилых домов в Маловишерском муниципальном районе составляет 24%, в том числе: уровень газификации жилых домов в г. Малая Вишера составляет 40,1%, в р.п. Большая Вишера уровень газификации жилых домов составляет 4,4%, сельские населенные пункты не газифицированы вообще.

Низкий уровень газификации районного центра и отсутствие газификации в сельской местности влияет на привлечение инвесторов для развития промышленности и социально-бытовой сферы.

Необходимость решения проблем газификации программным методом обусловлена следующими обстоятельствами:

комплексный и системный подход к решению финансовых, организационно-методических, технических, информационных вопросов позволит повысить эффективность газификации района;

эффективность организационных и технических мероприятий по газификации, предлагаемых к реализации, обеспечит значительный социальный и экономический эффект;

использование инструментов государственной региональной политики, в том числе направленных на стимулирование газоснабжения.

Необходимость привлечения средств областного бюджета для развития газификации определяется ее социальной направленностью, признанием газификации одним из приоритетных направлений.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи приоритетной целью перспективного развития района должно быть обеспечение потребности населения в качественном жилье.

Современный жилищный фонд в целом по муниципальному району характеризуется преобладанием частного жилищного фонда – 61,10%, с низкой степенью комфортности проживания; значительно меньшей долей (11,6%) муниципального жилья. На долю государственного жилищного фонда приходится - 0,8%. Средняя жилообеспеченность составляет 37,2 кв.м на одного человека (в том числе в городской местности: 27,5 кв.м/чел.; в сельской местности: 60,7 кв.м/чел.) при средне областном показатели обеспеченности жильем в сельской местности 25,4 кв.м/чел., в городской 28,7 кв.м/чел. Проблема ветхого и аварийного жилья в муниципальном районе – на высоком уровне в сравнении с другими муниципальными образованиями области. В районе насчитывается около 25% ветхого и аварийного жилищного фонда.

Техническое состояние жилищного фонда района низкое, но уровень благоустройства жилищного фонда за последние годы немного вырос. В целом по району уровень обеспеченности инженерным оборудованием, в сравнении с другими муниципальными образованиями области, не высок. Процент оснащенности водопроводом является самым высоким показателем благоустройства района, самый низкий – по горячему водоснабжению и канализации. Обеспеченность инженерным оборудованием в разрезе форм собственности сильно различается. В муниципальном районе наименее обеспечена инженерным оборудованием личная форма собственности, в связи с большим количеством квадратных метров деревянных домов деревенского типа, уровень благоустройства которых очень низкий.

Обеспечение качественным жильем всего населения муниципального района является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед Администрацией муниципального района и администрациями городского и сельских поселений. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

**II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, следует отнести операционные и финансовый.

В рамках группы операционных рисков можно выделить два основных – риск ответственного исполнителя (соисполнителей) и организационный.

Риск ответственного исполнителя (соисполнителей) обусловлен большим количеством участников реализации муниципальной программы. Недостаточная квалификация и (или) недобросовестность исполнителя (соисполнителей) может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы.

Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует четкой координации деятельности исполнителей муниципальной программы и отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Операционные риски могут быть оценены как умеренные.

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет средств областного бюджета, так и местных бюджетов. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры и потребовать концентрации средств областного и местных бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий.

В случае возникновения указанных рисков, должны проводиться компенсирующие мероприятия в виде своевременного внесения изменений в муниципальную программу и муниципальные нормативные правовые акты, корректировку плана мероприятий и значений целевых показателей муниципальной программы.

**III. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района. Результаты мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются на основе плана-графика муниципальной программы. План-график муниципальной программы разрабатывается ответственным исполнителем по форме согласно приложению № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации муниципального района (далее Порядок) и содержит полный перечень мероприятий и контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной программы (при наличии).

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы заместителю Главы администрации муниципального района, осуществляющему координацию деятельности ответственного исполнителя.

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком, обеспечивает их согласование с комитетом финансов Администрации муниципального района, заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя в соответствии с распределением обязанностей между Главой муниципального района, первым заместителем, заместителями Главы администрации муниципального района, управляющей Делами администрации муниципального района и направляет их в комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района.

**IV. ПЕРЕЧЕНЬ**

целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2020 год) | Значение целевого показателя по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского муниципального района» |
| 1.1. | Количество отремонтированных жилых помещений  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Количество отремонтированных МКД  | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов  | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 2. | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района» |
| 2.1. | Доля потерь воды при транспорти­ровке и распределении | % | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,2 | 18,1 | 18,0 |
| 2.2. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в об­щем объеме сточных вод | % | 97,6 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение в Маловишерском муници­пальном районе» |
| 3.1 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных Администрацией муниципального района и муниципальными учреждениями района | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма «Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов» |
| 4.1. | Разработка проектно-сметной документации строительства полигона ТКО | да/нет | 0 | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения в Маловишерском муниципальном районе» |
| 5.1. | Уровень соблюдения схем и утвержденных графиков движения по маршрутной сети межпоселенческих маршрутов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**V. Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ме­роприятия | Исполнитель (соисполнители) | Срок реа­лизации | Целевой показатель (номер це­левого по­казателя из перечня целевых показате­лей муни­ципальной про­граммы) | Источник финан­си­рова­ния | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского муниципального района» |
| 1.1 | Задача 1. Проведение капитального ремонта общего имущества мно­гоквартир­ных домов и жилых помещений муниципального жилого фонда Маловишерского му­ниципального рай­она |
| 1.1.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов  | отдел;СНКО «Региональный фонд» (по согласованию); организации | 2021-2025 годы | 1.3 | бюджет муниципального района | 454,1 | 454,1 | 454,1 | 454,1 | 454,1 |
| 1.1.2 | Ремонт муниципальных жилых помещений и МКД | отдел; организации |  | 1.1,1.2 | бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпро­грамма «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района» |
| 2.1. |  Задача 1. Развитие систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов му­ниципального района путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов;Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов му­ниципального района путем строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов |
| 2.1.1 | Строительство нецентрализованного водоснабжения | отдел;организации; | 2021-2025 годы | 2.1 | бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпро­грамма «Энергосбережение в Маловишерском муници­пальном районе» |
| 3.1. | Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муни­ципальном секторе  |
| 3.1.1 | Разработка, внедрение и реализация энергосберегающих мероприятий, повышающих энергетическую эффективность | отдел;комитет образования и молодежной политики; | 2021-2025 годы | 3.1 | бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма «Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов» |
| 4.1. | Задача 1. Решение проблем захоронения твердых бытовых отходов |
| 4.1.1 | Разработка проектно-сметной документации строительства полигона ТКО | отдел;отдел градостроительства;МКУ «Служба заказчика» (по согласованию);организации | 2021-2025 годы | 4.1 | бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения в Маловишерском муниципальном районе» |
| 5.1 | Задача 1. Обеспечение населения услугами пассажирского автотранспорта |
| 5.1.1 | Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муни-ципального района | отдел, МКУ «Служба заказчика» (по согласованию) | 2021-2025 годы | 5.1 | бюджет муниципального района | 16043, 9 | 16043,9 | 16043,9 | 16043,9 | 16043,9 |

**VI. ПОРЯДОК**

расчета значений целевых показателей муниципальной программы

или источники получения информации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муници­пальном районе на 2021-2025»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| 1.1 | Количество отремонтированных жилых помещений | определяется как суммарное количество отремонтированных жилых помещений | сметный расчет |
| 1.2 | Количество отремонтированных МКД  | определяется как суммарное количество отремонтированных МКД | данные региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 №46 |
| 1.3 | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | определяется как суммарное количество взносов на капитальный ремонт общего имущества за муниципальные помещения | информация СНКО «Региональный фонд», ТСЖ |
| 2.1 | Доля потерь воды при транспорти­ровке и распределении | определяется как суммарный объем воды потерянный при транспортировке | информация МУП ЖКХ  |
| 2.2 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в об­щем объеме сточных вод | определяется как суммарное количество сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, к об­щему объему сточных вод | информация МУП ЖКХ |
| 3.1 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных Администрацией муниципального района и муниципальными учреждениями района | определяется как суммарное количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных Администрацией муниципального района и муниципальными учреждениями района | ведомственная статистика |
| 4.1. | Разработка проектно-сметной документации строительства полигона ТКО | - | сметный расчет |
| 5.1. | Уровень соблюдения схем и утвержденных графиков движения по маршрутной сети межпоселенческих маршрутов | определяется как суммарное количество рейсов, выполненных по схемам и утвержденным графикам движения к общему количеству рейсов | информация организации |